Proyecto VII

Nombre del proyecto:

PayPark – Sistema de Pago Electrónico para Estacionamientos

Asignatura:
Licenciatura en Desarrollo de Sistemas Web

Integrantes:
Product Owner - Samuel López
Scrum Master - Alfredo Hernández
Equipo de Desarrollo - Fabiola Elizondo
Equipo de Desarrollo - Oscar Lugo

Asesor adjunto:
María Luisa García Sánchez

Fecha:
18/02/2026

Enlace al repositorio GitHub

https://github.com/ybaf02/ProyectoPayPark

Sprint 1 – Permitir registro y acceso de usuarios con cálculo automático de tarifa

Objetivo:
Permitir que los usuarios puedan registrarse en el sistema, iniciar sesión y que el sistema calcule automáticamente la tarifa de estacionamiento según el tiempo de uso.

Duración:

- Inicio: 4 de marzo de 2026

- Finalización: 17 de marzo de 2026

| ID | Historias de Usuario | Criterios de aceptación | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-101 | Como usuario, quiero que se cree una base de datos de usuarios, para que mis datos estén registrados de manera segura. | Base de datos creada y accesible; Estructura de tabla definida para usuarios | No se ha iniciado | Alta |
| HU-102 | Como usuario, quiero un formulario de registro, para poder registrarme en el sistema digitalmente. | Formulario funcional; Validación de campos obligatorios; Confirmación de registro | No se ha iniciado | Alta |
| HU-103 | Como usuario, quiero un formulario de login, para poder iniciar sesión y acceder al sistema. | Formulario funcional; Validación de credenciales; Mensajes de error si las credenciales son incorrectas | No se ha iniciado | Alta |
| HU-104 | Como sistema, quiero lógica de autenticación, para que solo los usuarios registrados puedan acceder. | Comparación correcta usuario/contraseña; Acceso solo a usuarios válidos | No se ha iniciado | Alta |

Historias de usuario

Sprint Backlog

SPRINT 1 – Funcionalidades básicas del sistema

| TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear BD usuarios | Funcional | Backend | 04/04/26 | 04/04/26 | 6h | No iniciado | Se definió estructura de tabla y conexión a base de datos. |
| Formulario registro | Funcional | Frontend | 05/04/26 | 05/04/26 | 16h | No iniciado | Pendiente diseño UI. |
| Formulario login | Funcional | Frontend | 06/04/26 | 06/04/26 | 16h | No iniciado | Pendiente integración con backend. Se implementará tras formulario login. |
| Lógica autenticación | Funcional | Backend | 09/04/26 | 09/04/26 | 6h | No iniciado |  |
| Registro entradas/salidas | Funcional | Backend | 10/04/26 | 10/04/26 | 16h | No iniciado |  |
| Pruebas de cálculo de tarifa | Funcional | Equipo | 11/04/26 | 11/04/26 | 4h | No iniciado |  |

Resultados de la reunión retrospectiva

| ASPECTO | OBSERVACIONES |
| --- | --- |
| Lo que salió bien | Coordinación del equipo en definir historias de usuario y tareas. Claridad en objetivos del sprint. |
| Lo que se puede mejorar | Mayor planificación en fechas de inicio y finalización de tareas; Integración más temprana del frontend con backend. |
| Acciones a seguir | pruebas de integración de login y registro; Actualizar backlog al finalizar tareas. |

Descripción del proyecto y actividades realizadas:

En el Sprint 1 de mi proyecto en Monday Dev, vinculé el proyecto con GitHub y realicé los commits correspondientes a la primera tarea del sprint, TPRO-015: Crear BD usuarios. La base de datos ya ha sido diseñada e implementada,