Sprint 1 – Permitir registro y acceso de usuarios con cálculo automático de tarifa

Objetivo:
Permitir que los usuarios puedan registrarse en el sistema, iniciar sesión y que el sistema calcule automáticamente la tarifa de estacionamiento según el tiempo de uso.

Duración:

- Inicio: 4 de marzo de 2026

- Finalización: 11 de marzo de 2026

Sprint Backlog

SPRINT 1 – Funcionalidades básicas del sistema

| TAREA | TIPO DE CARACTERÍSTICA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | ESTADO | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear BD usuarios | Funcional | Backend | 04/04/26 | 04/04/26 | 6h | No iniciado | Se definió estructura de tabla y conexión a base de datos. |
| Formulario registro | Funcional | Frontend | 05/04/26 | 06/04/26 | 16h | No iniciado | Pendiente diseño UI. |
| Formulario login | Funcional | Frontend | 07/04/26 | 08/04/26 | 16h | No iniciado | Pendiente integración con backend. Se implementará tras formulario login. |
| Lógica autenticación | Funcional | Backend | 09/04/26 | 09/04/26 | 6h | No iniciado |  |
| Registro entradas/salidas | Funcional | Backend | 10/04/26 | 11/04/26 | 16h | No iniciado |  |
| Pruebas de cálculo de tarifa | Funcional | Equipo | 11/04/26 | 11/04/26 | 4h | No iniciado |  |